РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИГОРСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2022 г. №52 ст.Николаевская

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Николаевского сельского поселения Администрация местного самоуправления Николаевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2023–2025 годы» согласно приложению №1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Николаевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения на информационном стенде в здании администрации Николаевского сельского поселения и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава АМС

Николаевского сельского поселения Г.В.Ткаченко

*Приложение №1*

*к Постановлению АМС Николаевского сельского*

*поселения от 09.11.2022 г. №52*

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения

на 2023 – 2025 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Благоустройство территории Николаевского

сельского поселения на 2023 – 2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения  на 2023 – 2025 годы» |
| Заказчик  Программы | Администрация местного самоуправления  Николаевского сельского поселения |
| Основание  для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Устав Николаевского сельского поселения |
| Разработчик  Программы | Администрация местного самоуправления  Николаевского сельского поселения |
| Цель Программы | Выполнение комплексного благоустройства Николаевского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения и улучшения внешнего вида территории поселения |
| Основные исполнители  Программы | Администрация местного самоуправления  Николаевского сельского поселения |
| Сроки реализации  Программы | 2023 – 2025 годы |
| Ожидаемые  социально-экономические результаты  от реализации Программы | 1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  3) улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  4) улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  5) повышение эстетического уровня поселения;  6) привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения |
| Источники финансирования Программы | Источник финансирования – средства бюджета Николаевского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы – 6740,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации Программы:  2023 год – 2320,0 тыс.руб.;  2024 год – 2020,0 тыс.руб.;  2025 год – 2400,0тыс.руб. |
| Контроль  за реализацией Программы | Администрация местного самоуправления  Николаевского сельского поселения |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, а также обязанность граждан сохранять природу и окружающую среду.

Проблема благоустройства в Николаевском сельском поселении является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения населения, выражающееся в небрежном отношении к элементам благоустройства, создании несанкционированных свалок бытовых отходов. Решение задач благоустройства поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории, улучшению экологической обстановки, созданию комфортной среды проживания на территории Николаевского сельского поселения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1) организация благоустройства и озеленения территории поселения;

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

3) привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта;

4) организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

5) рациональное и эффективное использование средств бюджета поселения;

6) обеспечение взаимодействия между организациями при решении вопросов благоустройства поселения.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы рассчитана на 2023 – 2025 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Николаевского сельского поселения. Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 6740,0 тыс.руб., в том числе по годам:

на 2023 год – 2320,0 тыс.руб.;

на 2024 год – 2020,0 тыс.руб.;

на 2025 год – 2400,0 тыс.руб.;

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при составлении проекта бюджета Николаевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

/тыс. руб./

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Затраты  на 2023  год | Затраты  на 2024  год | Затраты  на 2025  год | ИТОГО |
| 1 | Содержание памятников  участникам ВОВ | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Ликвидация  стихийных свалок | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 3 | Мероприятия по удалению  сухостойных, больных  и аварийных деревьев | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 4 | Мероприятия  по благоустройству кладбища | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 5 | Охрана территории водозабора | 720 | 620 | 800 | 2140 |
| 6 | Скашивание травы  в летний период | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 7 | Замена фонарей уличного освещения | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 8 | Затраты на уличное освещение | 1200 | 1000 | 1200 | 3400 |
| 9 | Озеленение территории населенного пункта | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | Проведение субботников | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | Проведение конкурса (лучший дом, двор) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 12 | Оборудование  детской площадки | 100 | 100 | 100 | 300 |
|  | ИТОГО | 2320 | 2020 | 2400 | 6740 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

- увеличения уровня озеленения территории поселения;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение площади газонов и цветников на объектах.

2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

- проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных стихийных свалок.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Администрации местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ Николаевского сельского поселения.

Администрация местного самоуправления Николаевского сельского поселения:

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

- проводит анализ выполнения и осуществляет подготовку отчета о выполнении Программы, включает меры по повышению эффективности ее реализации;

- несет ответственность за достижение программных целей и решение задач.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.